Отчет подготовлен mymeet.ai

#### 0514(1)

Дата: 14.05.2026 17:37:51

Ключевые слова: Карточка пациента, Crm, Распределение задач

Участники: Speaker A, Speaker B

### Супер краткое содержание

Определили структуру карточки пациента в CRM с использованием цветных тегов для отображения параметров. 0:05

Согласовали необходимость отображения параметров в карточке пациента, воронке и дашборде с возможностью видеть "да" или "нет". 0:05

Запланировали встречу на 14-е число с 14:15 до 15:20 для обсуждения концепта и визуализации CRM. 2:00

Решили, что сделки будут заменены сущностью заказов с автоматическим формированием консультативного листа врачом. 3:07

Внедрят задачи и напоминания для контроля обработки карточек пациентов кураторами с учётом сроков выполнения. 3:07

Предложили ручное распределение пациентов между кураторами с возможностью передачи карточек при перегрузке. 5:59

Обсудили параметры для распределения пациентов: иногородние, местные, ДМС, УМС, собственные средства, возраст и др. 7:20

Подчеркнули необходимость доработки дашборда для руководителей и кураторов с учётом их требований. 8:06

Договорились, что завтра будет представлена визуализация и концепт для ознакомления кураторов и руководства. 8:06

### Протокол

## Определение ключевых параметров для отображения в карточке пациента, воронке и дашборде 0:05

Контекст: Обсуждалось, какие параметры из большого количества собранных должны отображаться в карточке пациента, воронке и дашборде для удобства работы и понимания состояния пациентов. Действия: Ограничить отображение параметров тремя основными: в карточке пациента, в воронке и в дашборде с отметками «да» или «нет». Ответственные: Вадим, команда разработки, спикер B и A. Сроки: До следующей встречи, чтобы подготовить концепт.

## Организация встречи для обсуждения концепта CRM и параметров 2:00

Контекст: Для обсуждения концепта CRM и параметров карточек пациентов было предложено провести встречу во время свободного времени отдела продаж после врачебной планерки. Действия: Провести встречу 14-го числа с 14:15 до 15:20 для обсуждения концепта и вопросов. Ответственные: Спикер B, спикер A и команда кураторов. Сроки: 14-е число, с 14:15 до 15:20.

## Запуск CRM с новыми сущностями и автоматизацией консультативных листов 3:07

Контекст: Обсуждалось изменение структуры CRM: убрать сущность сделок, оставить заказы с автоматическим формированием консультативных листов врачами, а на запуске обрабатывать распечатанные листы вручную. Действия: Запустить CRM с новой структурой заказов и подготовкой консультативных листов, сначала вручную, затем автоматизировать. Ответственные: Команда разработки, врачи, кураторы. Сроки: На запуске CRM, с последующей автоматизацией.

## Внедрение системы задач и контроля обработки карточек пациентов 4:27

Контекст: Для улучшения контроля работы кураторов и обработки карточек пациентов внедряется система задач и напоминаний с учётом сроков выполнения и количества обработанных задач. Действия: Внедрить систему задач и напоминаний для контроля обработки карточек пациентов куратором, с учётом своевременности выполнения. Ответственные: Команда разработки, кураторы, спикер B. Сроки: Внедрить в рамках большого блока задач и тегов, до следующей встречи.

## Реализация упрощённого ручного распределения пациентов между кураторами 5:59

Контекст: Из-за технических ограничений автоматическое распределение пациентов невозможно, предложен упрощённый ручной метод с визуализацией очереди и возможностью передачи пациентов между кураторами. Действия: Реализовать визуализацию очереди пациентов и механизм передачи между кураторами для упрощения распределения. Ответственные: Команда разработки, кураторы. Сроки: Внедрить до следующей встречи.

## Использование тегов для принятия решений по пациентам без захода в карточку 7:20

Контекст: Для удобства работы кураторов предложено использовать подсвеченные теги (иногородние, местные, ДМС, УМС, собственные средства, возраст) для принятия решений без необходимости заходить в карточку пациента. Действия: Внедрить подсветку тегов для быстрого принятия решений куратором. Ответственные: Команда разработки, кураторы. Сроки: Внедрить до следующей встречи.

### Задачи

Пересмотреть и ограничить параметры в карточке пациента до трех основных: отображение в карточке, воронке и дашборде (Ответственный: Speaker A, Срок: завтра)

Организовать встречу отдела продаж завтра после врачебной планерки с 14:15 до 15:20 для обсуждения концепта crm и параметров карточек (Ответственный: Speaker A, Срок: завтра)

Приехать во второй половине дня завтра для презентации визуализации и обсуждения концепта crm с командой (Ответственный: Speaker B, Срок: завтра)

Подготовить визуализацию карточек пациента и параметров для демонстрации на встрече (Ответственный: Speaker B, Срок: завтра)

Обсудить и доработать концепт дашборда для кураторов с учетом отображения задач, тегов и распределения пациентов по стадиям (Ответственный: Speaker A)

Обеспечить возможность ручного распределения пациентов между кураторами с учетом ограничений по времени и загрузке (Ответственный: Speaker B)

Передать информацию более опытному сотруднику для предварительного ознакомления с концептом до встречи (Ответственный: Speaker A, Срок: завтра)

### 1. Обсуждение структуры и параметров карточки пациента в CRM

0:00:05 Speaker B: Так, примерно как модуль CRM будет выглядеть карточка. Ладно, я ее пока не касаюсь. У нас в ней будут соответственно вот эти все повторные влечения иногородние. Они будут за счет тегов разноцветных. Мы их добавляем соответственно в начале карточки. ну их большое количество на текущий момент получается различных параметров которые собрал собрала ты которые нужны вадиму и мне хотелось бы с твоей точки зрения чтобы ты все эти параметры Еще раз посмотрел, и мне нужно только три по ним составляющих, вот это там условно параметр. Нужно видеть в карточке пациента «да», «нет». Нужно видеть в воронке «да», «нет». И нужно видеть тебе его в дашборде «да», «нет». Все, вот три таких основных. момента то есть воронки то есть я представляю что вот корт карточкой у нас какие-то теги здесь будут видны их много тут не выложить но тем не менее чтобы они здесь были видны чтобы вы понимали что из себя представляют эти пациенты

0:01:20 Speaker B: Поэтому их немножко в карточке соответственно достаточно большое количество можно увидеть но все равно чтобы не перегружать карточку их должно быть ограничено ну и в дашборде соответственно тут уж как-то разгуляешься как там тебе чего захочется соответственно вот это представление но это всего лишь примерное представление которое мы с товарищем джемми не набросали как она будет в итоге выглядеть где какие как вкладки будут организованы это все нужно от вас от тебя и твоих ребят тогда да это надо что ты приехала мы тут это все и

### 2. Организация встречи и визуализация концепта CRM

0:02:00 Speaker A: Было бы круто, если у нас завтра, подожди, по-моему, если у врачей стоит блок, с двух до трех у них собрание, то есть мы все свободны, весь отдел продаж. Сейчас я открою, подожди, я посмотрю, скажу тебе точно, блоки стоят, не стоят. Завтра 14-е. Врачебная планерка с 2 до 3, соответственно, да, где-то с 14.15 и до 15.20 все кураторы свободны, мы можем тут собраться и это все обсудить.

0:02:32 Speaker B: Хорошо, давай так и сделаем, тогда я во второй половине дня к вам приезжаю, мы обсуждаем наш концепт и заодно вот те вопросы.

0:02:42 Speaker A: Ты сможешь вот это показать, визуализацию, чтобы они чуть-чуть понимали?

0:02:45 Speaker B: Ну, если вы мне дадите какой-нибудь компьютер, чтобы за моей спиной еще влезали люди, тогда получится. Хорошо. Вот на третьем этаже все равно нужно было делать где-то.

0:02:57 Speaker A: Ну да, мы на третьем этаже у нас в кабинете.

0:02:59 Speaker B: Чтобы не мешать никому. Но по параметрам, по вот этим отображениям, да, нету, что я сказал. Это понятно?

0:03:06 Speaker A: Да.

### 3. Автоматизация задач, распределение пациентов и дальнейшее развитие CRM

0:03:07 Speaker B: Это понятно, это хорошо. Так, соответственно, смотри. У нас все будет крутиться вокруг карточек пациента. Сделки мы как таковую сущность убираем. У нас остаются сущности заказов, в которых формируется консультативный лист услуги набиваются. Мы идем к тому, чтобы они набивались автоматически за счет врача, но сейчас на запуске CRM у нас будет... Соответственно, точно так же пока что большая часть врачей приходит с пациентом и с распечатанным консультативным листом, который нужно будет обрабатывать куратору. Соответственно, вот мы сейчас запускаем такси-РМ, потом мы к ней добавляем вот эту подготовку консультативного листа и заказы уже заранее с набитыми услугами отдельной итерацией. Я хочу, чтобы ты это сейчас тоже поняла, приняла.

0:04:19 Speaker A: А что тут принимать? То, что, как обычно, ни хрена не меняется. Только меняется визуализация 1С.

0:04:27 Speaker B: Не только визуализация 1С, меняется контроль вещей. Мы подключаем сейчас задачи и к движению карточки пациента по этим условным стадиям. Мы добавляем то, что у него будут формироваться в соответствии с теми вещами, которые мы проговаривали. Возможно, что-то еще дополнительно будут. Это все задачи, напоминалки. Они, соответственно, будут видеться тобою. Они не будут пропускаться кураторами. Ты будешь понимать, сколько он задач в день обработал, сколько он профукал, сколько он сделал вовремя, сколько он сделал не вовремя. все эти вещи у нас будут соответственно отрабатываться этот большой блок задач мы внедряем соответственно за большой блок тегов внедряем мы и создаем на новую сущность по сути это обработку вот эту воронку которая будет представлять карточки пациентов именно карточки пациентов в зависимости от того на какой они там стадии находятся Пока что вот так. Соответственно, по распределению, поскольку у нас сейчас будет отображение всех вот этих параметров, тегов заранее, почему я прошу, чтобы ты тоже проговорила с девочкой, то есть само автоматическое распределение как таковое, оно, к сожалению, не может быть реализовано, много технических ограничений.

0:05:59 Speaker B: Но мы предлагаем что-то наподобие такого. То есть у нас есть вверху набор тех карточек, тех пациентов, которые должны в течение дня приходить. Ну и с планированием мы их берем. И соответственно в любой момент времени кураторы могут сделать так вот. Вот сюда перекинуть. Кто-то там этот взял, кто-то там не взял. Ну и там счетчик, сколько он еще вмещает в себя. Исходя из этого, соответственно, они смогут так распределять. Я думаю, что это достаточно сильно упростит распределение. Фактор ручного труда чуть-чуть остается, но все равно достаточно быстро. Ну и, соответственно, если они там видят, что они что-то не успевают, по идее, если там Я эту визуализацию здесь еще не докрутил. У него здесь, соответственно, представление тех, кто у него в очереди есть. Если он не может его обработать, либо он сейчас сидит с кем-то, а у того время подходит, он его может передать кому-то другому. Либо его кто-то другой забрать сам должен. Вот этот момент тоже покрутите. Вот такой подход к распределению пациентов. Если его мы реализуем, то какие вообще движения там возможны? Сами они принимают решения на основании тегов, которые у них есть. Мы это помним.

0:07:20 Speaker B: Иногородние, местные, ДМС, УМС, собственные средства, возраст и... Господи, прости, четвертый параметр какой-то был. Не вспомню сейчас. Эти параметры здесь подсвечиваются. На основании их, не заходя в карточку, ничего такого особо не проповаливаясь, просто распространяется. Не спать?

0:07:44 Speaker A: Да, у нас просто только вот прям без перерывов, с одной планёрки на вторую, понимаешь, нельзя так делать.

0:07:50 Speaker B: Понимаю, мозг надо как-то немножко разгружать, между планёрками нужно перерывчик. Если хочешь, давай мы наши встречи будем начинать не ровно, а там в 10 минут.

0:08:01 Speaker A: Да нет, просто не должно было быть такого начата, как это, как обычно.

0:08:06 Speaker B: Ну да, как всегда, то есть никогда такого не было, и вот опять, да. Угу, да-да-да. Вот, в принципе, весь концепт. Мы его еще покрутим. Я сегодня какие-то визуализации дополнительно сделаю, чтобы было понимание внутри, по логике, по распределению, по вот этим всем, как сказал, по параметрам задания тебе. Если я завтра приезжаю, чтобы уже завтра тоже понимание у твоих архаровцев было уже.

0:08:35 Speaker A: Ну а как? Они завтра только это увидят.

0:08:37 Speaker B: Ну то есть что я им должна... Они увидят, но ты как бы на словах кому-то скажешь, более смышленому и правоварному. И хоть у него будет понимание, и он там не совсем с широко открытыми глазами будет смотреть, когда я завтра приеду. Пока так. Ок, предложение. Пока нет, завтра посмотрим. Завтра? Хорошо, давай тогда до завтра. Давай до завтра. Стой, стой, стой, вот этот момент даже у руководителя, он вообще пока накинут. Примерно твой концепт я как бы условно взял к размышлению, но у тебя как таковой концепт там отсутствовал, просто у тебя был такой глобальный, глобальная воронка, это слева-справа вот это движение в том числе, но нужно будет его крутить отдельно. То есть если с воронкой, с карточкой, с задачником плюс-минус понимание есть, то финальная часть, этот дашборд, как его будешь видеть ты и как его будут видеть сами кураторы, еще нужно будет домысливать. Хорошо. Все, пока. Спасибо.