Резюме встречи №2

Обсуждение CRM — рабочая встреча

30 апреля 2026 г.

Участники:

Вадим (Speaker B) — ведущий CRM-проекта

Наталья (Speaker A) — руководитель отдела продаж

Андрей (Speaker C) — разработчик / интегратор CRM

# Резюме встречи №2 — Обсуждение CRM

Дата: 30 апреля 2026 г.

Формат: Рабочая встреча (голосовой звонок)

Участники: Вадим (B), Наталья (A), Андрей (C)

Контрольный срок: 6 мая 2026 г. — параметры для отчётов

Следующая встреча: 5 мая 2026 г. (подведение итогов), 7 мая — основная встреча

## Контекст

Рабочая встреча состоялась 30 апреля в рамках регулярного цикла встреч по вторникам и пятницам. В центре обсуждения — уточнение логики отображения сделок, автоматизация процессов для врачей и кураторов, параметры для дашборда и отчётности, а также вопросы интеграции данных между CRM и 1С.

## Ключевые темы встречи

### 1. Отображение полного плана лечения в сделке

Выявлена проблема: при промежуточном этапе (ожидание консультации нейрохирурга или разрешения онколога) сделка не отображается полностью. Непроданные этапы плана лечения не видны менеджеру. Принято решение обеспечить видимость всего плана лечения — включая будущие этапы, которые ещё не оплачены, — чтобы менеджер понимал полный контекст работы с пациентом.

- Сделка должна подтягиваться со всеми этапами после промежуточной консультации

- Первый этап — то, с чем менеджер работает сейчас — может быть уменьшенным представлением

- Все назначения врача должны быть видны сразу

### 2. Параметры распределения пациентов — комментарии и назначение

Обсудили принцип документирования параметров в CRM: каждый параметр должен сопровождаться комментарием о его назначении. Это позволяет Андрею корректно встроить параметр в нужное место системы — отчёт, рабочее место куратора или автоматическое правило.

- При прописании любого параметра — указывать его назначение: только для отчёта, для рабочего места куратора, для автоматического распределения

- Пример параметров распределения: иногородний, тип оплаты (ДМС/ОМС), первичный/повторный, возраст

### 3. Автоматизация распределения пациентов между кураторами

Текущая ситуация: в начале смены и в пересменку кураторы вручную просматривают расписание и распределяют пациентов, что занимает значительное время. Проблема «несправедливого» распределения (все иногородние к одному куратору).

- Система должна учитывать: занятость менеджера, буфер времени на работу с клиентом (30–40 минут), расписание графиков

- Нормирование нагрузки напрямую связано с тем, насколько врачи самостоятельно вносят услуги в план лечения

- Через куратора за смену проходит 15 пациентов при 6–8 у врача — нагрузка непропорциональна

### 4. Проблема ручного ввода данных врачами

Врачи вносят назначения «своим языком», а не по номенклатуре 1С. Кураторам приходится переводить — это занимает ~10 минут от 30-минутного контакта с пациентом. Одна из врачей (Плесовская) работает образцово — вносит услуги в план сразу, но жалуется на неудобство интерфейса.

- Устаревший справочник услуг: в списке присутствуют услуги, которые клиника уже не оказывает

- Куратор, не зная о неактуальности услуги, задаёт вопросы врачу — врач не отвечает — пациент страдает

- Задача: обновить справочник и синхронизировать с актуальным перечнем услуг

### 5. Автоматизация консультативного листа

Электронные заключения врачей существуют, но передаются другим специалистам в бумажном виде — те вынуждены перепечатывать уже существующие электронные данные. Это потеря времени и источник ошибок.

- Автоматизация консультативного листа освободит значительное время врачей

- Ключевое условие: воля главного врача и работа с сотрудниками по переходу на электронный формат

- Электронные карточки должны полностью заменить бумажные — технически это возможно, но требует дисциплины

### 6. Автоматическое включение диктофона при заведении сделки

Кураторы вручную включают запись разговора и нередко забывают. Предложено настроить автоматическое включение при создании сделки.

- Требует консультации с юридической службой: вопросы персональных данных и врачебной тайны

- Технически реализуемо на уровне ресепшн/рабочего места куратора

### 7. Система задач для комментариев и напоминаний кураторов

Сейчас кураторы вносят напоминания в виде свободного текста в комментарии к сделке (например: «перезвонить через месяц, предложить массаж»). Это не создаёт структурированной задачи и легко теряется.

- Решение: комментарии-напоминания реализовать через систему задач с датой и назначением

- Дополнительные поля: «дата следующего контакта» — с автоматическим уведомлением куратору

- Скрипт автоматически заполняет рабочие поля на основе статуса сделки и создаёт уведомления

- По оценке: у одного куратора из 100 клиентов ~30% требуют активного следующего контакта

### 8. Дашборд и параметры для отчётности

Наталья (Speaker A) описала желаемый вид отчётности: совокупная картина продаж по дню — задачи в штуках и рублях, в разрезе городов и кураторов. Видимость просроченных задач: количество, сумма, давность просрочки, ответственный куратор.

- Параметры для дашборда готовит Оля совместно с Натальей

- Данные должны поступать от Натальи в виде конкретных наименований полей и метрик — Вадим строит на их основе отчёт

- Важное уточнение: суммы по сделкам и суммы по заказам в 1С — разные цифры (расхождение ~1,8 млн по одному городу), требует согласования

## Принятые решения

- Обеспечить отображение полного плана лечения (включая непроданные этапы) в карточке пациента и сделке

- При внесении параметров — обязательно указывать назначение параметра (комментарий)

- Разработать систему автоматического распределения пациентов между кураторами с учётом занятости и расписания

- Перевести комментарии-напоминания кураторов в систему задач с датой следующего контакта

- Наталья и Оля подготавливают параметры для дашборда и передают Вадиму до 6 мая

- Вадим дорабатывает дашборд на основе полученных параметров

- Подключить юридическую службу для согласования автоматического включения диктофона

- 5 мая — встреча по подведению итогов (с 11:00), 7 мая — основная встреча по CRM

## Открытые вопросы

- Как технически разграничить суммы сделок и заказов в 1С? Какой показатель брать за основу?

- Каков алгоритм нормирования нагрузки на кураторов при автоматическом распределении?

- Готов ли главный врач к переходу на электронный консультативный лист — каков план переговоров?

- Юридическое заключение по автоматической записи разговоров — кто и когда его получает?

- Как обновить справочник услуг в 1С и синхронизировать с CRM без ошибок?

Документ сформирован по итогам встречи 30.04.2026 | mymeet.ai + Claude AI | Следующая встреча: 05.05.2026