ИНДВИГО | CRM

Роадмап задач

Версия 2 — обновлён по итогам встреч №1 (28.04) и №2 (30.04)

| Горизонт планирования | Апрель — май 2026 (активная фаза) |
| --- | --- |
| Дедлайны | 30 апреля · 6 мая · 7 мая · после 8 мая |
| Следующие встречи | 5 мая (итоги) · 7 мая (Sprint Review) |
| Документ обновлён | 03 мая 2026 |

🔴 Высокий приоритет — блокирует MVP 🟡 Средний — важно для качества продукта 🟢 Низкий — фаза 2 / перспектива 🆕 — добавлено по итогам встречи №2 (30 апреля)

# Этап 0 — Выполнено / В процессе (до 28 апреля)

✅ Базовая структура CJM создана Вадимом. ✅ Шаблон таблицы подготовлен и отправлен участникам. ✅ Проведена встреча с врачами и администраторами (30 апреля, утро). Вадим собирает пожелания. ✅ Проведена встреча с Натальей и Наташей (30 апреля, 12:00–17:00) — разбор регламентов.

# Этап 1 — Sprint 1: дедлайн 30 апреля 2026

| # | Задача | Источник | Ответственный | П-т | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подготовить регламенты работы отдела продаж (распределение, работа с врачами, планирование) | Встреча №1 | Наташа | 🔴 | ✅ Сдана к встрече 30.04 |
| 1.2 | Подготовить стандарты продаж и скрипты отработки возражений | Встреча №1 | Наташа | 🔴 | ✅ Сдана к встрече 30.04 |
| 1.3 | Описать сценарии сегментации пациентов (все варианты входа) | Встреча №1 | Наташа | 🔴 | ✅ Сдана к встрече 30.04 |
| 1.4 | Предоставить доступ к CJM для редактирования Наталье | Встреча №1 | Вадим / Наталья | 🟡 | ✅ Выполнено |
| 1.5 | Определить предварительный набор метрик (средний чек, LTV) | Встреча №1 | Наталья | 🟡 | В работе |
| 1.6 | Провести встречу 30 апреля 12:00–17:00: разбор регламентов с Андреем | Встреча №1 | Все трое | 🔴 | ✅ Проведена |
| 1.7 | Провести опрос с врачами и администраторами по автоматизации | Встреча №2 🆕 | Вадим | 🔴 | ✅ Проведён (утром 30.04) |

# Этап 2 — Sprint 2: дедлайн 6–7 мая 2026

Контрольная точка: встреча 5 мая (итоги). Дедлайн параметров дашборда — 6 мая. Общая встреча по CRM — 7 мая.

## Блок A — CJM и каналы привлечения

| # | Задача | Источник | Ответственный | П-т | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.A1 | Создать и разослать финальный шаблон CJM со всеми полями (маркетинг, колл-центр, администраторы, врачи, продажи) | Встреча №1 | Вадим | 🔴 | 7 мая |
| 2.A2 | Прорисовать путь клиента: от источника до этапа «до визита» (каналы маркетинга + колл-центр) | Встреча №1 | Вадим | 🔴 | 7 мая |
| 2.A3 | Объединить все источники привлечения (~30 каналов) в единую систему, контроль точек входа | Встреча №1 | Наталья | 🔴 | 7 мая |
| 2.A4 | Добавить Google-почту в Teams для синхронизации доступа к документам | Встреча №1 | Вадим / Наталья | 🟡 | 7 мая |

## Блок B — Карточка пациента и сегментация

| # | Задача | Источник | Ответственный | П-т | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.B1 | Внедрить учёт первичных и повторных пациентов: история, сегментация по времени и активности | Встреча №1 | Вадим + CRM | 🔴 | 7 мая |
| 2.B2 | Определить параметры сегментации в CRM: теплота, жалобы, направления, тип обращения | Встреча №1 | Вадим | 🔴 | 7 мая |
| 2.B3 | Обеспечить отображение полного плана лечения (включая непроданные этапы) после фиксации промежуточного этапа или консультации нейрохирурга/онколога | Встреча №2 🆕 | Андрей + Вадим | 🔴 | 7 мая |
| 2.B4 | Прописать комментарии/назначение к параметрам распределения пациентов (для чего: отчёты, рабочее место куратора, автораспределение) | Встреча №2 🆕 | Наташа + Вадим | 🔴 | 6 мая |
| 2.B5 | Систематизировать и разработать алгоритм автораспределения пациентов: занятость куратора, буфер 30–40 мин, графики, тип пациента | Встреча №2 🆕 | Андрей + Вадим | 🔴 | 7 мая |

## Блок C — Документооборот и автоматизация врачей

| # | Задача | Источник | Ответственный | П-т | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.C1 | Доработать электронное предзаполнение заказов врачами на основе консультативных листов | Встреча №1 | Наталья + IT | 🔴 | 7 мая |
| 2.C2 | Согласовать стандарты заполнения консультативных листов с главным врачом (соответствие Минздраву) | Встреча №1 | Наталья | 🟡 | 7 мая |
| 2.C3 | Собрать и описать пожелания врачей и администраторов по автоматизации документов и электронным карточкам | Встреча №2 🆕 | Вадим | 🔴 | 7 мая |
| 2.C4 | Провести работу с главврачом: согласование перехода на электронные карточки и автозаполнение консультативных листов | Встреча №2 🆕 | Наталья + главврач | 🔴 | В течение месяца |
| 2.C5 | Перевести записи врачей в план лечения в единую систему (устранить «свой язык»); обсудить с Андреем | Встреча №2 🆕 | Вадим + Андрей | 🔴 | 7 мая |
| 2.C6 | Подключить юридическую службу по вопросу автозаписи (диктофон при заведении сделки) | Встреча №2 🆕 | Вадим + Андрей | 🟡 | 7 мая |

## Блок D — Коммуникации и напоминания

| # | Задача | Источник | Ответственный | П-т | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.D1 | Разработать систему напоминаний пациентам до визита: звонки, СМС, мессенджеры; возможность переноса записи | Встреча №1 | Вадим + IT | 🔴 | 7 мая |
| 2.D2 | Организовать передачу информации о пациентах из ЦОЗ в отдел продаж с напоминаниями и точками контакта | Встреча №1 | Вадим | 🔴 | 7 мая |
| 2.D3 | Настроить автотриггер: задача для куратора через 3 дня после первичного приёма (если назначено повторное обращение) | Встреча №1 | Наталья + IT | 🔴 | 7 мая |
| 2.D4 | Разработать систему задач с автоуведомлениями для кураторов: поле «следующий контакт» с автоматическим напоминанием в нужную дату | Встреча №2 🆕 | Андрей | 🔴 | 7 мая |

## Блок E — Сделки, оплата и аналитика

| # | Задача | Источник | Ответственный | П-т | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.E1 | Разработать функционал контроля оплаты: стадии сделок, суммы выкупа, автозадачи по просрочкам | Встреча №1 | Наташа + Вадим + IT | 🔴 | 7 мая |
| 2.E2 | Реализовать отправку QR-кодов для онлайн-оплаты иногородним пациентам | Встреча №1 | Наташа + IT | 🟡 | 7 мая |
| 2.E3 | Подготовить параметры для дашборда: задачи / сделки / просрочки / суммы в разрезе кураторов и городов — согласовать с Вадимом | Встреча №2 🆕 | Наташа + Оля | 🔴 | 6 мая |
| 2.E4 | Согласовать методологию расхождения данных «сделки vs заказы» (разница ~800 тыс. — 1 млн руб.) | Встреча №2 🆕 | Вадим + Наташа + Андрей | 🔴 | 7 мая |
| 2.E5 | Подготовить материалы по метрикам и отчётам (средний чек, LTV) для встречи 7 мая | Встреча №1 | Наталья | 🟡 | 7 мая |
| 2.E6 | Провести встречу с маркетингом (четверг, после 12:00): передача данных, интеграция с CRM | Встреча №1 | Наталья | 🟡 | 7 мая |

# Этап 3 — Sprint 3: после 7 мая 2026

| # | Задача | Источник | Ответственный | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Передать задачи по заполнению данных маркетинга Владу Гусельникову (выход ~8 мая), контроль — Вадим | Встреча №1 | Вадим → Влад | После 8 мая |
| 3.2 | Автосегментация по возрасту и поколениям с подсказками для кураторов (бумеры / миллениалы / зумеры) | Встреча №1 | Вадим + IT | Фаза 2 |
| 3.3 | Система скриптов-подсказок для кураторов: что говорить / не говорить по типу клиента | Встреча №1 | Наташа + Вадим | Фаза 2 |
| 3.4 | Автозапись (диктофон) при заведении сделки — после получения юридического заключения | Встреча №2 🆕 | Андрей + юристы | Фаза 2 |
| 3.5 | Внедрить электронные карточки вместо бумажных — после согласования с главврачом | Встреча №2 🆕 | Наталья + главврач + IT | Фаза 2 |
| 3.6 | Рассмотреть передачу готовых анализов врачу до приёма через мессенджер или МАКС | Встреча №1 | Наталья + IT | Перспектива |
| 3.7 | Интеграция с МАКС / Госуслуги для верификации пациентов и хранения медицинских документов | Встреча №1 | Наталья + IT | Перспектива |

# Сводный календарь контрольных точек

| Дата | Событие | Участники | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 апреля 2026, 12:00–17:00 | Рабочая встреча: регламенты, комментарии к CRM (Встреча №2) | Наталья, Наташа, Андрей | ✅ Проведена |
| 5 мая 2026 | Встреча: подведение итогов Sprint 2 | Наташа + Вадим | Запланировано |
| 6 мая 2026 | Дедлайн: параметры для дашборда (Наташа + Оля → Вадим) | Наташа, Оля, Вадим | В работе |
| 7 мая 2026 | Дедлайн Sprint 2: CJM, метрики, базовый функционал CRM | Все участники | В работе |
| 7 мая (после 12:00) | Встреча с маркетингом: данные для CJM, интеграция | Наталья + маркетинг | Запланировано |
| ~после 8 мая | Влад Гусельников: заполнение данных маркетинга в CJM | Влад + Вадим | Ожидание |

Встречи по статусу: по вторникам и пятницам (регулярный формат, договорённость встречи №2).