Роадмап задач CRM

Индвиго — по итогам встреч №1 (28.04) и №2 (30.04.2026)

Версия 2.0 | обновлено 30 апреля 2026 г.

# Роадмап задач CRM — Индвиго

Роадмап сформирован по итогам двух рабочих встреч (28 апреля и 30 апреля 2026 г.). Задачи из второй встречи отмечены меткой НОВОЕ. Скорректированные задачи — меткой ОБНОВЛЕНО.

## Фаза 1 — Ближайшие задачи (до 7 мая 2026)

| Задача | Описание | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаблон CJM — рассылка | Финальная версия Customer Journey Map с полями по всем подразделениям | Вадим | 07.05 | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Путь клиента «до визита» | Каналы маркетинга, точки входа, роль колл-центра до первого визита | Вадим | 07.05 | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Регламенты отдела продаж | Регламенты работы с пациентами, стандарты продаж, отработка возражений | Наташа | 30.04 | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Отображение полного плана лечения | Сделка должна показывать все этапы плана лечения, включая непроданные, после промежуточной консультации | Андрей + IT | 07.05 | НОВОЕ |
| Параметры дашборда — ТЗ | Наталья и Оля готовят перечень метрик и параметров для дашборда: задачи, сделки, просрочки, суммы по кураторам и городам | Наталья + Оля | 06.05 | НОВОЕ |
| Дашборд — доработка | Вадим строит дашборд на основе параметров от Натальи и Оли | Вадим | 07.05 | ОБНОВЛЕНО |
| Метрики и отчёты — ТЗ | Средний чек, LTV, воронка, объём незакрытых сделок, стадии оплаты | Наталья | 07.05 | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Учёт первичных / повторных пациентов | Логика разделения в CRM с учётом жизненного цикла и истории сделок | Вадим + Андрей | 07.05 | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Встреча 5 мая — подведение итогов | Встреча с 11:00, подведение итогов по текущим задачам CRM | Наталья + Вадим | 05.05 | НОВОЕ |
| Google-почта в Teams | Добавить аккаунт Google в Microsoft Teams для синхронизации файлов | Вадим | 07.05 | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Комментарии к параметрам распределения | При каждом параметре — указывать назначение: отчёт / рабочее место / авторасчёт | Наталья / кураторы | Постоянно | НОВОЕ |

## Фаза 2 — Среднесрочные задачи (май–июнь 2026)

| Задача | Описание | Ответственный | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическое распределение пациентов | Система учитывает занятость куратора, буфер 30–40 мин/клиент, расписание смен, тип пациента (иногородний, ДМС/ОМС) | Андрей + кураторы | Высокий | НОВОЕ |
| Система задач для напоминаний | Комментарии «перезвонить через N дней» → структурированная задача с датой и уведомлением куратору | IT | Высокий | НОВОЕ |
| Поле «следующий контакт» + уведомления | Дополнительное поле в карточке сделки, автоматическое уведомление куратору в дату контакта | Андрей | Высокий | НОВОЕ |
| Электронное предзаполнение заказов врачами | Автопередача услуг из консультативного листа в заказ отдела продаж | Наталья + IT | Высокий | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Система напоминаний до визита | SMS/мессенджер: подготовка к анализам, напоминание о визите, отмена/перенос | Колл-центр + IT | Высокий | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Функционал контроля оплаты | Стадии сделок, сумма долга по кураторам, частично оплаченные | Наташа + Вадим + IT | Высокий | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| QR-код для онлайн-оплаты | Отправка QR-кода пациенту (в т.ч. иногородним), автофиксация поступления | Наташа + IT | Высокий | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Автозадачи по просрочкам | При просрочке оплаты — автоматическая задача менеджеру на обзвон | Вадим + IT | Высокий | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Обновление справочника услуг | Убрать устаревшие услуги из списка врача в 1С, синхронизировать с CRM | Наталья + IT | Средний | НОВОЕ |
| Стандарты консультативных листов | Согласование с главным врачом, соответствие МКБ/Минздрав, запрет правок после суток | Гл. врач + Наталья | Средний | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| CRM: отслеживание назначений врача | Задача ОП через 3 дня после первичного приёма на основе назначений врача | Наталья + IT | Средний | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Передача данных ЦОЗ в ОП | Данные с диагностики (МРТ, УЗИ) → отдел продаж с напоминаниями | Вадим + IT | Средний | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Аналитика: LTV, средний чек | Дашборд: LTV по сегментам, средний чек, воронка, динамика повторных обращений | Наталья + Вадим | Средний | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Согласование: сделки vs заказы 1С | Выяснить причину расхождения (~1,8 млн), выбрать единый показатель для отчётов | Вадим + Наталья | Средний | НОВОЕ |

## Фаза 3 — Долгосрочно / Backlog

| Задача | Описание | Ответственный | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматизация консультативного листа | Электронный лист врача с авторасчётом услуг, исключение ручного перевода номенклатуры | Гл. врач + IT | Низкий | НОВОЕ |
| Электронные карточки пациента | Полный переход с бумажных карточек на электронные; обучение и контроль | Администрация | Низкий | НОВОЕ |
| Автодиктофон при заведении сделки | Автовключение записи при создании сделки куратором (после согласования с юристами) | IT + юр. служба | Низкий | НОВОЕ |
| Опрос врачей по автоматизации | Собрать пожелания врачей и администраторов по электронному документообороту | Гл. врач + Наталья | Низкий | НОВОЕ |
| Сегментация по поколениям | Авто-присвоение поколенческого профиля с подсказками менеджеру | Наташа + Вадим | Низкий | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Скриптование для менеджеров | Скрипты и «антискрипты» на основе сегмента пациента | Наташа + IT | Низкий | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Верификация через МАКС/Госуслуги | Интеграция документов пациента с МАКС, электронное подписание | Наталья + IT + юрист | Низкий | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| Сквозная аналитика каналов | Рекламные кабинеты + телефония + сайт → единая система | Влад + IT | Низкий | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |

## Зависимости и риски

- Отображение полного плана лечения требует согласования логики с врачами и отделом продаж — разные потребности

- Автораспределение пациентов невозможно без нормирования нагрузки кураторов — нужен регламент

- Переход на электронный консультативный лист блокирован позицией части врачей — нужна воля главврача

- Автодиктофон требует юридического согласования до реализации — риск нарушения законодательства о персональных данных

- Расхождение сумм сделки / заказа в 1С: до выяснения причины дашборд по выручке будет неточным

- Маркетинговый блок CJM заблокирован до выхода Влада из отпуска (~8 мая)

Роадмап v2.0 | по итогам встреч 28.04 и 30.04.2026 | Следующее обновление: 07.05.2026