ИНДВИГО

CRM-система

Рабочая встреча №1 — 28 апреля 2026

| Участники | Вадим (Архитектор CRM / ведущий), Наталья (Маркетинг / аналитика), Наташа (Руководитель отдела продаж), Андрей (IT, разработка CRM) |
| --- | --- |
| Дата встречи | 28 апреля 2026, 16:03 |
| Продолжительность | ~61 минута |
| Следующая встреча | 7 мая 2026 (после 12:00) |
| Документ подготовлен | 03 мая 2026 |

Содержание документа

I. Резюме встречи   |   II. Роадмап задач   |   III. Функциональные требования

# I. Резюме встречи

## Цель и контекст

Первая рабочая встреча по проекту внедрения CRM-системы в медицинском центре «Индвиго». Встреча сосредоточена на проектировании Customer Journey Map (CJM/CGM) и формировании базовых требований к CRM, охватывающих весь жизненный цикл пациента — от первого контакта до завершения курса лечения и оплаты.

## Участники и роли

| Участник | Роль на встрече | Зона ответственности в проекте |
| --- | --- | --- |
| Вадим (Speaker A) | Ведущий, архитектор CRM | Проектирование CRM, CJM, интеграция всех процессов |
| Наталья (Speaker B) | Маркетинг и аналитика | Каналы привлечения, метрики, отчётность, интеграция данных |
| Наташа (Speaker D) | Руководитель отдела продаж | Процессы продаж, регламенты, контроль оплаты, сегментация клиентов |
| Андрей (Speaker C) | IT-разработчик CRM | Техническая реализация системы, архитектура данных |

## Ключевые темы обсуждения

### 1. Customer Journey Map (CJM)

Вадим представил шаблон CJM как основной инструмент для структурирования взаимодействия с пациентом. Договорились, что CJM охватывает 5 подразделений:

- Маркетинг (этап «до визита»: каналы привлечения, рекламные кампании)

- Колл-центр (запись, напоминания, первичный контакт)

- Администраторы (оформление документов, встреча пациента)

- Врачи (приём, консультативный лист, назначения)

- Отдел продаж (передача назначений, оформление сделки, контроль оплаты)

Маркетинг отвечает за этап «до визита». Отдел продаж включается только с третьего этапа — после выхода пациента из кабинета врача.

### 2. Точки входа и каналы привлечения

Наталья отметила необходимость консолидации всех ~30 каналов привлечения (сайт, сарафанное радио, баннеры, растяжки, социальные сети, прямые обращения) в единую систему с использованием принципов сквозной аналитики. До визита единственной «живой» структурой, взаимодействующей с пациентом, является колл-центр. Задача по данному направлению передаётся Владу Гусельникову после его выхода из отпуска (после 7 мая), под контролем Вадима.

### 3. Сегментация пациентов

Обсуждены несколько уровней сегментации:

- Первичный / повторный пациент: для жизненного цикла пациент не становится «новым» повторно, но каждая новая сделка рассматривается как первичная с точки зрения продаж.

- По каналу обращения: откуда пришёл, через что записался.

- По сценарию обращения: первичный приём, диагностика без приёма (МРТ, УЗИ), обращение через ЦОЗ — каждый сценарий требует отдельного пути в CJM.

- По «теплоте»: А — готов купить, Б — сомневается, В — не готов. Сегментация назначается после первого контакта с менеджером отдела продаж.

- По возрасту и поведенческим факторам: концепция «поколений» (бумеры, миллениалы, зумеры) с автоматическими подсказками для менеджеров. Реализуется после запуска базовой версии.

### 4. Метрики и аналитика

Определён базовый набор метрик для отдела продаж и маркетинга:

- Средний чек (по сделке, по курсу лечения)

- LTV (совокупный доход от пациента за весь жизненный цикл, от первого контакта)

- Объём неоплаченных / частично оплаченных сделок

- Динамика оплат (по менеджерам, по сделкам, по срокам)

- Конверсия из записи в оплату полного курса

- Доходимость пациентов до конца курса лечения

### 5. Напоминания и коммуникации до визита

Обсуждена необходимость многоканальной системы напоминаний: звонки, СМС, мессенджеры. Ключевые сценарии:

- Напоминание о предстоящем визите (за 1–2 дня)

- Инструкция по подготовке к приёму / анализам (за 2 дня)

- Возможность переноса или отмены записи через обратный звонок или мессенджер

- Передача готовых результатов анализов и обследований врачу до приёма (хотелка для снижения времени консультации)

### 6. Документооборот и консультативные листы

Ключевая тема — переход от бумажного к электронному предзаполнению заказов врачами. Текущая ситуация: некоторые врачи уже заносят услуги сразу при заполнении консультативного листа (пример — Плёсовская). Проблемы: несоответствие назначений плану лечения, исправления, нарушения стандартов Минздрава. Обозначены требования: стандарты заполнения утверждает главный врач; после фиксации консультативный лист изменению не подлежит; рассматривается верификация через МАКС / Госуслуги.

### 7. Процесс передачи пациента от врача в отдел продаж

Идеальный сценарий: врач заполняет консультативный лист → услуги автоматически формируют предзаполненный заказ → врач лично знакомит пациента с менеджером отдела продаж → менеджер принимает работу. CRM должна автоматически создавать задачу для отдела продаж через 3 дня после первичного приёма (если по назначениям предусмотрено повторное обращение или диагностика).

### 8. Контроль оплаты и этапность сделок

Концепция клиники: единовременная оплата полного курса лечения. Обоснование: планирование ресурсов (физиокабинет, массаж), повышение ответственности пациента, рост доходимости до конца курса. На практике допускается частичная оплата.

Требования к CRM от руководителя отдела продаж (Наташа):

- Видеть сделки в разрезе: первичные / частично оплаченные / полностью оплаченные / в процессе прохождения / завершённые

- Видеть сумму «недополученных» денег по каждой сделке и в целом

- Автоматически ставить задачи менеджерам при просрочке оплаты

- Отправлять QR-код для онлайн-оплаты иногородним пациентам

## Принятые решения

| Решение | Детали |
| --- | --- |
| CJM заполняется всеми подразделениями | Шаблон создаёт Вадим; маркетинг, продажи, колл-центр заполняют свои этапы |
| Маркетинг — зона ответственности до визита | Каналы, точки входа, рекламная аналитика — ответственный Влад Гусельников (после 7 мая) |
| Единовременная оплата курса — стандарт | Минимум — 50% при оформлении; отдел продаж отрабатывает возражения |
| Электронное предзаполнение заказов — приоритет | Врачи вносят услуги сразу в 1С; стандарт утверждает главный врач |
| Встреча 30 апреля | Наталья + Наташа + Андрей, 12:00–17:00, разбор регламентов продаж |
| Следующая общая встреча — 7 мая | Представление заполненного CJM, метрик, итогов работы с маркетингом |

# II. Роадмап задач

Роадмап сформирован на основании задач, зафиксированных на встрече. Горизонт планирования разбит на три этапа.

## Этап 0 — Выполнено / В процессе (до 28 апреля)

Базовая структура CJM создана Вадимом. Шаблон таблицы подготовлен и отправлен участникам. Доступ к CJM-документу предоставлен (частично — нет прав у Натальи, исправляется).

## Этап 1 — Sprint 1: к 30 апреля 2026

| # | Задача | Ответственный | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подготовить регламенты работы отдела продаж с пациентами (распределение сделок, взаимодействие с врачами, планирование) | Наташа | 🔴 Высокий |
| 1.2 | Подготовить стандарты продаж и скрипты отработки возражений | Наташа | 🔴 Высокий |
| 1.3 | Описать сценарии сегментации пациентов: первичный приём, диагностика, ЦОЗ, повторный контакт | Наташа | 🔴 Высокий |
| 1.4 | Предоставить Наталье доступ к CJM для редактирования | Наталья / Вадим | 🟡 Средний |
| 1.5 | Определить предварительный набор метрик: средний чек, LTV, отчёты для отдела продаж | Наталья | 🟡 Средний |
| 1.6 | Зафиксировать процесс верификации документов пациента (МАКС, хранение данных) | Наталья | 🟡 Средний |
| 1.7 | Провести рабочую встречу 30 апреля 12:00–17:00 (Наталья + Наташа + Андрей): разбор регламентов, комментарии к CRM, доработки | Все трое | 🔴 Высокий |

## Этап 2 — Sprint 2: к 7 мая 2026

| # | Задача | Ответственный | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Создать и разослать финальный шаблон таблицы CJM со всеми полями (маркетинг, колл-центр, администраторы, врачи, продажи) | Вадим | 🔴 Высокий |
| 2.2 | Прорисовать путь клиента от источника обращения до этапа «до визита» (каналы маркетинга + колл-центр) | Вадим | 🔴 Высокий |
| 2.3 | Объединить все источники привлечения (~30 каналов) в единую систему, настроить контроль точек входа | Наталья | 🔴 Высокий |
| 2.4 | Добавить Google-почту в Teams для автоматической синхронизации доступа к документам | Вадим / Наталья | 🟡 Средний |
| 2.5 | Внедрить учёт первичных и повторных пациентов в CRM: история, сегментация по времени и активности | Вадим + команда CRM | 🔴 Высокий |
| 2.6 | Определить параметры сегментации в CRM: первичный/повторный контакт, жалобы, направления, теплота | Вадим | 🔴 Высокий |
| 2.7 | Подготовить материалы по метрикам и отчётам (средний чек, LTV и др.) для презентации на встрече 7 мая | Наталья | 🟡 Средний |
| 2.8 | Разработать систему напоминаний пациентам до визита: звонки, СМС, мессенджеры, возможность переноса записи | Вадим + IT | 🔴 Высокий |
| 2.9 | Организовать передачу информации о пациентах из ЦОЗ в отдел продаж с напоминаниями и точками контакта | Вадим | 🔴 Высокий |
| 2.10 | Доработать электронное предзаполнение заказов врачами на основе консультативных листов | Наталья + IT | 🔴 Высокий |
| 2.11 | Согласовать стандарты заполнения консультативных листов с главным врачом (соответствие Минздраву) | Наталья | 🟡 Средний |
| 2.12 | Настроить CRM: автоотслеживание назначений врача + задача для отдела продаж через 3 дня после первичного приёма | Наталья + IT | 🔴 Высокий |
| 2.13 | Разработать функционал контроля оплаты в CRM: стадии сделок, суммы выкупа, автозадачи по просрочкам | Наташа + Вадим + IT | 🔴 Высокий |
| 2.14 | Реализовать возможность отправки QR-кодов для онлайн-оплаты иногородним пациентам | Наташа + IT | 🟡 Средний |
| 2.15 | Провести встречу с маркетингом (после 12:00, четверг): передача данных, интеграция с CRM | Наталья | 🟡 Средний |

## Этап 3 — Sprint 3: после 7 мая 2026

| # | Задача | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Передать задачи по заполнению данных маркетинга Владу Гусельникову (выход из отпуска ~8 мая), контроль Вадим | Вадим → Влад | Ожидание выхода |
| 3.2 | Внедрить автоматическую сегментацию по возрасту и поведенческим факторам (поколения) с подсказками для менеджеров | Вадим + IT | После базовой версии |
| 3.3 | Разработать систему скриптов-подсказок для менеджеров: что говорить / не говорить по типу клиента | Наташа + Вадим | После ручной отработки |
| 3.4 | Обеспечить рассмотрение возможности передачи анализов врачу до приёма (через мессенджер или МАКС) | Наталья + IT | На рассмотрении |
| 3.5 | Рассмотреть интеграцию с МАКС / Госуслуги для верификации документов пациентов | Наталья + IT | Перспектива |

## Сводный календарь контрольных точек

| Дата | Событие | Участники |
| --- | --- | --- |
| 30 апреля 2026, 12:00–17:00 | Рабочая встреча: разбор регламентов продаж, комментарии к CRM | Наталья, Наташа, Андрей |
| 7 мая 2026 | Дедлайн Sprint 2: сдача CJM, метрик, регламентов, базового функционала CRM | Все участники |
| 7 мая 2026 (после 12:00) | Встреча с маркетингом: данные для CJM, интеграция | Наталья + маркетинг |
| 7–8 мая 2026 | Общая встреча по итогам Sprint 2, планирование Sprint 3 | Все участники |
| ~после 8 мая | Влад Гусельников приступает к заполнению данных маркетинга в CJM | Влад + Вадим |

# III. Функциональные требования — v0.1

Версия: 0.1 (первичный черновик на основе встречи 28.04.2026) Статус: требует уточнения и расстановки приоритетов на встрече 30 апреля и 7 мая. Нотация: каждое требование имеет ID в формате FR-XX.YY (модуль.номер).

## Модуль FR-01: Customer Journey Map / Карта пути клиента

Система должна поддерживать визуализацию и управление путём пациента от первого контакта до завершения курса лечения.

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-01.01 | CJM охватывает 5 зон: маркетинг, колл-центр, администраторы, врачи, отдел продаж. Каждая зона — отдельный блок с полями для заполнения. | Вадим, встреча 4:12 |
| FR-01.02 | Для каждого этапа CJM фиксируются: действие пациента, точка контакта, канал обращения, ответственная структура, задача менеджера, метрики. | Наталья, встреча 13:26 |
| FR-01.03 | Поддержка нескольких сценариев пути: первичный приём; диагностика без приёма (МРТ/УЗИ); обращение через ЦОЗ; повторный пациент. | Наташа, встреча 7:08 |
| FR-01.04 | CJM доступна для совместного редактирования сотрудниками разных подразделений с разграничением прав. | Встреча 2:01 |
| FR-01.05 | Система фиксирует текущий этап пациента в CJM и обеспечивает переход на следующий этап только при выполнении условий (например, подписаны документы). | Наталья, встреча 32:28 |

## Модуль FR-02: Управление каналами привлечения

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-02.01 | CRM фиксирует источник первичного обращения пациента (сайт, сарафанное радио, баннер, соцсеть, прямое обращение и др.). Справочник источников настраиваемый (~30+ позиций). | Наталья, встреча 6:46 |
| FR-02.02 | Поддержка принципов сквозной аналитики: автоматическое подтягивание источника из UTM-меток, телефонии и CRM в единый профиль пациента. | Наталья, встреча 16:36 |
| FR-02.03 | Отчёт по источникам: количество обращений, конверсия в визит, конверсия в сделку — по каждому каналу. | Вадим, встреча 6:20 |
| FR-02.04 | Колл-центр фиксирует при записи: источник обращения, жалобу (причину визита), желаемую дату визита, услугу. | Вадим, встреча 15:30 |

## Модуль FR-03: Карточка пациента и сегментация

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-03.01 | Единая карточка пациента содержит: ФИО, возраст, контакты, историю всех обращений (визиты, услуги, суммы оплат), источник, сегмент. | Вадим, встреча 17:27 |
| FR-03.02 | Система разграничивает статус пациента: «первичный» (новая сделка) и «повторный» (был в базе). LTV рассчитывается за весь жизненный цикл от первого контакта. | Вадим, встреча 18:08 |
| FR-03.03 | Сегментация по «теплоте»: А — готов купить, Б — сомневается, В — не готов. Присваивается менеджером после первого контакта и обновляется вручную. | Вадим, встреча 52:32 |
| FR-03.04 | Автоматическое присвоение возрастной категории/поколения (бумеры, миллениалы, зумеры) на основе даты рождения — для формирования подсказок менеджеру. (фаза 2) | Наташа, встреча 24:55 |
| FR-03.05 | Поддержка тега «иногородний пациент» с автоматическим определением на основе адреса или метки менеджера. | Вадим, встреча 24:26 |
| FR-03.06 | В карточке пациента отображается история взаимодействия с ЦОЗ: звонки, записи, услуги, внесённые ЦОЗом — для контроля дублирования с отделом продаж. | Вадим, встреча 9:57 |

## Модуль FR-04: Напоминания и коммуникации

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-04.01 | Автоматическое напоминание пациенту о визите: за 1 день — звонок или СМС; за 2 дня — инструкция по подготовке (мессенджер или СМС). | Вадим, встреча 27:27 |
| FR-04.02 | Из напоминания пациент может инициировать перенос или отмену записи: нажать кнопку «связаться» → звонок в колл-центр, либо ответить в мессенджере. | Наташа, встреча 28:11 |
| FR-04.03 | Настраиваемые шаблоны сообщений для разных сценариев: визит, анализы, MРТ, физиопроцедуры. | Вадим, встреча 27:34 |
| FR-04.04 | CRM автоматически ставит задачу менеджеру отдела продаж через 3 дня после первичного приёма, если в назначениях врача указана необходимость повторного обращения или диагностики. | Вадим, встреча 39:08 |
| FR-04.05 | Система фиксирует все попытки контакта с пациентом: дата, канал, результат (дозвонились / нет / перезвонить). | Встреча 57:41 |

## Модуль FR-05: Документооборот и консультативные листы

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-05.01 | Врач заполняет консультативный лист в электронном виде в 1С. Система автоматически формирует предзаполненный заказ на основе назначений. | Вадим, встреча 34:44 |
| FR-05.02 | Заказ передаётся в CRM-карточку пациента и становится основой сделки в отделе продаж без необходимости ручного переноса данных. | Наталья, встреча 35:21 |
| FR-05.03 | Консультативный лист после фиксации не подлежит редактированию. Исправления — только через создание нового листа с обоснованием. | Вадим, встреча 37:54 |
| FR-05.04 | Все наименования услуг в заказах соответствуют справочникам Минздрава (коды и наименования). Несанкционированные отклонения блокируются системой. | Наталья, встреча 37:09 |
| FR-05.05 | Система фиксирует список документов пациента, необходимых для перехода на следующий этап (согласия, анкеты). Без их наличия переход заблокирован. | Наталья, встреча 32:28 |
| FR-05.06 | Рассмотреть интеграцию с системой МАКС для верификации пациента через Госуслуги и хранения медицинских документов. (перспектива) | Наталья, встреча 32:18 |

## Модуль FR-06: Управление сделками и воронкой продаж

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-06.01 | Сделка создаётся автоматически на основе заказа врача при передаче пациента в отдел продаж. | Вадим, встреча 34:01 |
| FR-06.02 | Стадии сделки: «Первичный контакт» → «Переговоры / презентация» → «Работа с возражениями» → «Оформление оплаты» → «В процессе лечения» → «Завершена». | Наташа, встреча 40:36 |
| FR-06.03 | В сделке отображается: полная сумма назначений врача, сумма выкупа (оплачено), остаток к оплате, этапность (частичная / полная оплата). | Наташа, встреча 39:53 |
| FR-06.04 | Менеджер присваивает сделке сегмент «теплоты» (А/Б/В) после переговоров. Сегмент влияет на приоритет задач. | Вадим, встреча 52:32 |
| FR-06.05 | Руководитель видит все сделки в разрезе менеджеров: объём неоплаченных процедур, просрочки, последний контакт. | Наташа, встреча 57:06 |
| FR-06.06 | Система автоматически создаёт задачу менеджеру при просрочке оплаты (настраиваемые триггеры: 1, 2, 3, 7 дней). | Наташа, встреча 57:41 |
| FR-06.07 | Система создаёт задачу менеджеру за 2 процедуры до окончания оплаченного курса — для допродажи следующего этапа. | Наташа, встреча 57:54 |

## Модуль FR-07: Контроль оплаты

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-07.01 | CRM отражает текущий статус оплаты по каждой сделке: не оплачена / частично оплачена / полностью оплачена. | Наташа, встреча 40:36 |
| FR-07.02 | Поддержка этапной оплаты: первый взнос → планирование процедур → остаток. Каждый этап фиксируется с датой и суммой. | Наташа, встреча 54:18 |
| FR-07.03 | Менеджер может сформировать и отправить пациенту QR-код для онлайн-оплаты через мессенджер или СМС (особенно для иногородних пациентов). | Наташа, встреча 53:40 |
| FR-07.04 | Дашборд руководителя: суммарный объём неоплаченных / частично оплаченных сделок; детализация по менеджерам, по сделкам, по срокам просрочки. | Вадим, встреча 58:13 |
| FR-07.05 | Способы оплаты фиксируются в сделке (наличные, карта, QR, рассрочка). Переход сделки на следующую стадию возможен только при соответствующем статусе оплаты. | Наталья, встреча 56:43 |

## Модуль FR-08: Аналитика и отчётность

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-08.01 | Отчёт «Средний чек»: средняя сумма сделки за период, в разбивке по менеджерам, источникам, сегментам пациентов. | Наталья, встреча 22:00 |
| FR-08.02 | Отчёт «LTV»: совокупный доход от пациента за весь период взаимодействия (от первого контакта). Возможность фильтрации по периоду и сегменту. | Вадим, встреча 18:08 |
| FR-08.03 | Отчёт «Конверсия»: из записи в первичный приём; из первичного приёма в сделку; из сделки в полную оплату; из полной оплаты в повторный курс. | Наталья, встреча 22:44 |
| FR-08.04 | Отчёт «Неоплаченные сделки»: список с суммами, менеджерами, последним контактом и сроком просрочки. | Наташа, встреча 57:06 |
| FR-08.05 | Отчёт «Каналы привлечения»: количество обращений и конверсия по каждому источнику за период. | Наталья, встреча 6:46 |
| FR-08.06 | Дашборд менеджера: мои сделки / задачи / просрочки / план-факт за период. | Наташа, встреча 43:22 |
| FR-08.07 | Дашборд руководителя отдела продаж: сводка по менеджерам, воронка, неоплаченные суммы, задачи на обзвон. | Наташа, встреча 58:13 |

## Итоговая матрица приоритетов

| Модуль | Название | Приоритет запуска | Фаза |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Customer Journey Map | 🔴 Высокий | MVP |
| FR-02 | Каналы привлечения | 🔴 Высокий | MVP |
| FR-03 | Карточка пациента и сегментация | 🔴 Высокий | MVP (базовая сегм.) |
| FR-04 | Напоминания и коммуникации | 🔴 Высокий | MVP |
| FR-05 | Документооборот | 🔴 Высокий | MVP |
| FR-06 | Управление сделками | 🔴 Высокий | MVP |
| FR-07 | Контроль оплаты | 🔴 Высокий | MVP |
| FR-08 | Аналитика и отчётность | 🟡 Средний | MVP + расширение |
| FR-03.04 | Сегментация по поколениям / подсказки | 🟢 Низкий | Фаза 2 |
| FR-05.06 | Интеграция с МАКС / Госуслуги | 🟢 Низкий | Перспектива |

Следующий шаг: на встрече 30 апреля и 7 мая — уточнение, дополнение и приоритизация требований совместно с Андреем. Версия 0.2 ФТ ожидается после встречи 7 мая 2026.