Предварительный протокол встречи 1

Индвиго CRM / Customer Journey Map / 28.04.2026

Статус документа Предварительная рабочая версия на основе PDF-отчета и машинной транскрибации. Формулировки решений нормализованы; спорные места требуют сверки с участниками.

# 1. Карточка встречи

| Тема | Индвиго CRM: CJM/CGM, сегментация пациентов, продажи, оплата, аналитика и регламенты |
| --- | --- |
| Источник | PDF-отчет mymeet.ai: Video_2026-04-28_160328_Индвиго (CRM 1 стреча) |
| Участники из транскрипта | Speaker A, Speaker C, Наталья (Speaker B), Наташа (Speaker D) |
| Ключевые слова источника | CRM, сегментация пациентов, оплата, Customer Journey Map, продажи, маркетинг и продажи, жизненный цикл клиента |
| Ограничение | Транскрибация машинная, встречаются ошибки распознавания: CGM/CJM, ЦОЗ/SOS, отдельные имена и термины требуют ручной проверки. |

# 2. Краткое резюме

Основной фокус встречи - проектирование Customer Journey Map (CJM/CGM) и CRM-логики для медицинского центра, начиная с маркетинговых точек входа и заканчивая продажами, оплатой и сопровождением пациента.

Участники согласовали, что CJM нельзя строить только вокруг отдела продаж: до продаж в процесс входят маркетинг, колл-центр/ЦОЗ, администраторы и врачи.

Отдельно выделена проблема сегментации пациентов: первичный/повторный пациент, пациент после диагностики или обследования, пациент из базы, пациент с новым курсом лечения.

В CRM требуется фиксировать источники обращения, жалобы, дату визита, возраст, поведенческие признаки, теплоту клиента, оплату, частичную оплату, невыплаченный остаток, статусы сделок и контрольные задачи менеджеров.

По медицинскому блоку обсуждалась электронная работа с консультативными листами, предзаполнение заказов врачом, контроль соответствия назначений стандартам и ограничения по медицинским документам.

По продажам зафиксирована потребность видеть этапность сделки: презентация, возражения, частичная/полная оплата, сумма выкупа, остаток к оплате, просрочки и задачи менеджерам.

Следующие практические шаги: заполнить CJM по подразделениям, подготовить регламенты продаж/работы с пациентами, собрать метрики и отчеты, обсудить маркетинговые источники и подготовиться к следующей встрече.

# 3. Основные договоренности и обсужденные блоки

| Таймкод | Блок | Содержание / договоренность | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:12 | Шаблон CJM/CGM | Сформировать более наглядный шаблон CJM/CGM и заполнить поля по всем подразделениям: маркетинг, колл-центр/ЦОЗ, администраторы, врачи, отдел продаж. | Вадим / команда | До 07.05 |
| 06:20 | Точки входа и каналы | Свести источники привлечения в единую структуру: сайт, рекомендации, сарафан, баннеры, прямой визит, звонки, чаты и иные каналы. | Маркетинг / Наталья | До 07.05 |
| 07:08 | Сценарии пациента | Описать разные сценарии пути пациента: первичный прием, обследование, диагностика без приема, повторный контакт, возврат из базы. | Наташа / Андрей / Вадим | Предварительно до 30.04 |
| 16:43 | Первичный и повторный пациент | Развести понятия: жизненный цикл пациента в клинике и новая сделка/новый курс лечения для отдела продаж. | CRM-команда / Вадим | До 07.05 |
| 22:00 | Метрики и отчеты | Определить, какие управленческие показатели нужны: средний чек, LTV, период выручки, первичная/вторичная продажа, просадки воронки. | Наталья / Вадим / аналитика | До 30.04 / 07.05 |
| 24:16 | Сегментация по возрасту и поведению | Заложить возможность использовать возраст, региональность, поколение и поведенческие факторы как подсказки для менеджеров. | Наташа / Вадим / IT | После MVP |
| 27:15 | Напоминания до визита | Продумать напоминания о визите, подготовке к анализам/обследованиям, переносе и отмене записи через звонки, СМС и мессенджеры. | Колл-центр / IT | До 07.05 |
| 30:20 | Документы пациента | Описать, какие документы подписывает/заполняет пациент, что хранится в 1С, что требуется для перехода на следующие этапы. | Наталья / администраторы / IT | Уточнить |
| 34:44 | Консультативные листы и заказы | Доработать электронное предзаполнение заказов на основе консультативного листа врача и передачу назначений в отдел продаж. | Врачи / IT / ОП | Контроль до 07.05 |
| 36:19 | Стандарты врачей и продаж | Согласовать стандарты заполнения консультативных листов и регламенты отдела продаж, включая правила исправлений и контроль данных. | Главный врач / Наташа / Вадим | До 30.04 |
| 39:08 | Автоматические задачи по назначениям | Проверить возможность создавать задачу ОП через 3 дня после первичного приема, если врач назначил обследование/повторный визит. | CRM/IT / Наталья | Уточнить |
| 40:36 | Оплата и стадии сделки | В CRM нужно видеть полную/частичную оплату, сумму выкупа, остаток, отложенную сделку, стадию прохождения лечения. | Наташа / CRM/IT | До 07.05 |
| 42:14 | Подсказки и скрипты | Заложить как будущий слой подсказки менеджеру по поколению/возрасту/сегменту, но не включать в обязательный MVP до проверки ручных регламентов. | Наташа / Наталья / IT | Backlog |
| 44:11 | Регламенты продаж | Передать/показать существующие регламенты и стандарты продаж, дать пояснения по полям и сценариям использования. | Наташа | 30.04 |
| 46:59 | Рабочая встреча 30 апреля | Провести встречу с Андреем для разбора регламентов, текущих процессов и комментариев по CRM. | Наташа / Наталья / Андрей | 30.04, 12:00-17:00 |
| 53:40 | QR/онлайн-оплата | Предусмотреть отправку QR-кода/ссылки на онлайн-оплату, особенно для иногородних пациентов и доплаты по курсу. | Наташа / IT / финансы | Уточнить |
| 54:44 | Полная или крупная предоплата курса | Зафиксирована бизнес-логика: предоплата курса повышает ответственность пациента, доходимость и позволяет планировать ресурс кабинетов. | ОП / руководство | Принцип процесса |
| 57:00 | Контроль неоплаченных процедур | Нужен срез по менеджерам, сделкам, суммам неоплаченных процедур, срокам просрочки и автоматическим задачам на обзвон. | Наташа / CRM/IT | До 07.05 |
| 59:22 | Маркетинговые данные | Передать задачу заполнения маркетинговых данных Владу Гусельникову после выхода из отпуска, под контролем Вадима. | Вадим / Влад Гусельников | После 07.05 |

# 4. Критичные выводы для проектирования CRM

| Вывод | Практический смысл |
| --- | --- |
| CJM/CGM строится не только для отдела продаж | До продаж есть маркетинг, колл-центр/ЦОЗ, администраторы и врачи. Эти роли должны быть отражены в карте пути. |
| Сегментация должна быть многоуровневой | Нужно отдельно учитывать жизненный цикл пациента, новую сделку/курс, источник входа, повторность, жалобы, возраст и поведенческие признаки. |
| Оплата - отдельный управленческий контур | CRM должна показывать полную/частичную оплату, остаток, сумму недовыкупа, просрочки и задачи менеджерам. |
| Медицинские назначения должны быть связаны с продажами | Консультативный лист и назначения врача должны превращаться в корректный заказ/сделку без ручных потерь. |
| Автоматизация подсказок не является MVP | Скрипты по поколениям и поведенческим факторам стоит предусмотреть архитектурно, но запускать после проверки ручных регламентов. |

# 5. Открытые вопросы

Как формально различать “повторного пациента” в жизненном цикле клиники и “первичную сделку” для нового курса лечения?

Какие каналы маркетинга являются обязательными для учета на первом этапе и кто владелец справочника источников?

Какие поля колл-центр/ЦОЗ может спрашивать у пациента вручную, а какие должны подтягиваться из телефонии, сайта, рекламы и соцсетей?

Какие документы пациента должны фиксироваться до перехода к врачу и отделу продаж?

Какой правовой режим будет у электронных подписей, МАКС, сканов и передачи анализов до приема?

Какие стадии оплаты нужны в CRM: частичная оплата, полная оплата, отложенная сделка, просрочка, остаток к оплате?

Какие задачи должны ставиться менеджеру автоматически: через 3 дня после приема, за 2 процедуры до окончания оплаченного блока, при просрочке оплаты?

Какие подсказки менеджеру по возрасту/поколению/региону реально используются в ручных регламентах и готовы к автоматизации?

# 6. Риски

| Риск | Последствие | Что сделать |
| --- | --- | --- |
| Смешение разных путей пациента | Сценарии первичного приема, диагностики, повторного обращения и звонка в ЦОЗ смешиваются, из-за чего CRM-воронка станет недостоверной. | Сначала описать сценарии отдельно, потом объединять в воронку. |
| Перегрузка MVP | Есть желание сразу добавить скрипты, подсказки по поколениям, автоматическую аналитику и сложную оплату. | В MVP оставить CJM, статусы, обязательные поля, задачи и базовую оплату; подсказки вынести в backlog. |
| Юридические ограничения по меддокументам | Передача анализов, подписи и консультативные листы имеют ограничения по хранению, передаче и корректировке. | Отдельно согласовать с ответственными за 1С, медицинские документы и compliance. |
| Нет владельцев полей | Если не назначить владельца каждого поля, таблица CJM останется незаполненной или будет заполнена субъективно. | Для каждого блока назначить подразделение и ответственного. |
| Неопределенные метрики | Без понимания отчетов невозможно понять, какие данные обязательны в CRM. | Сначала определить управленческие отчеты: LTV, средний чек, источники, конверсия, оплата, просрочки. |

# 7. Следующие шаги

Заполнить CJM/CGM по этапам и подразделениям до следующей рабочей встречи.

Отдельно описать сценарии пациента: первичный прием, диагностика, обследование, повторный контакт, возвращенный пациент из базы.

Согласовать список обязательных CRM-полей и будущих отчетов.

Подготовить и передать регламенты отдела продаж и работы с пациентами.

Разобрать медицинский блок: консультативные листы, предзаполнение заказов, правки, хранение документов.

Собрать требования к оплате: онлайн/QR, частичная оплата, остаток, просрочка, автоматические задачи.