Перечень задач по итогам встречи 1

Индвиго CRM / рабочий реестр задач

Статус документа Реестр задач собран из PDF-протокола и транскрипта. Сроки и ответственные сохранены там, где они были явно указаны; спорные или отсутствующие сроки помечены как “уточнить”.

# 1. Приоритеты

| Уровень | Содержание |
| --- | --- |
| Критично до следующей встречи | CJM/CGM, источники входа, сегментация, метрики/отчеты, регламенты продаж, контроль оплаты. |
| Желательно после MVP | Подсказки менеджеру по поколению/возрасту, расширенная поведенческая аналитика, сложное скриптование. |
| Требует отдельного согласования | Медицинские документы, электронная подпись, МАКС, передача анализов до приема, соответствие Минздраву. |

# 2. Реестр задач

## CJM/CGM

T-001. Исправить сегментацию пациента в Customer Journey Map и предоставить Наталье доступ для редактирования.

| Ответственный | Наталья (Speaker B) |
| --- | --- |
| Срок | Без даты |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Зафиксировано в списке задач |

T-003. Создать и отправить шаблон таблицы для заполнения полей CJM/CGM отделом продаж и маркетингом с учетом всех этапов жизненного цикла клиента.

| Ответственный | Speaker A |
| --- | --- |
| Срок | До 07.05 |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Ключевой артефакт |

## Доступы

T-002. Добавить Google-почту в Teams для автоматического подхвата данных.

| Ответственный | Speaker A |
| --- | --- |
| Срок | Без даты |
| Приоритет | Средний |
| Комментарий | Техническая задача |

## Маркетинг

T-004. Объединить и контролировать все источники точек входа клиентов: сайт, сарафан, баннеры, прямой визит, звонок, чат и др.

| Ответственный | Наталья (Speaker B) / маркетинг |
| --- | --- |
| Срок | До 07.05 |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Нужно для сквозной аналитики |

T-022. Провести встречу с маркетингом после 12:00 в четверг, подготовить материалы для Влада Гусельникова под контролем Speaker A.

| Ответственный | Наталья (Speaker B) / Вадим / Влад |
| --- | --- |
| Срок | 07.05 / после выхода Влада |
| Приоритет | Средний |
| Комментарий | Подготовка маркетингового блока |

## Сегментация

T-005. Описать сценарии сегментации: первичный прием, обследование, диагностика, контакт через ЦОЗ, передача в ОП.

| Ответственный | Наташа (Speaker D) |
| --- | --- |
| Срок | До 30.04 / уточнить |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Иначе смешиваются разные пути пациента |

## Передача в ОП

T-006. Организовать передачу информации о пациентах с диагностикой из ЦОЗ в отдел продаж с напоминаниями и точками контакта.

| Ответственный | Speaker A / CRM-команда |
| --- | --- |
| Срок | Без даты |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Пациент после диагностики не должен теряться |

## CJM/маркетинг

T-007. Прорисовать путь клиента от источника обращения до этапа до визита, включая каналы маркетинга и колл-центр.

| Ответственный | Speaker A |
| --- | --- |
| Срок | 07.05 |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Подготовка к следующей встрече |

## Аналитика

T-008. Подготовить материал по метрикам и отчетам: средний чек, LTV, первичная/вторичная продажа, точки просадки.

| Ответственный | Наталья (Speaker B) |
| --- | --- |
| Срок | 07.05 |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Нужно для проектирования полей CRM |

## Сегментация CRM

T-009. Определить параметры и уровни сегментации пациентов: первичный/повторный контакт, жалобы, направления, источник, возраст, регион.

| Ответственный | Speaker A / Наташа |
| --- | --- |
| Срок | Без даты |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Основа статусов и задач |

## Поведенческие факторы

T-010. Определить, как учитывать возраст, поколение и поведенческие факторы для сегментации и аналитики в CRM.

| Ответственный | Наташа (Speaker D) |
| --- | --- |
| Срок | После MVP / уточнить |
| Приоритет | Средний |
| Комментарий | Желательно как будущий слой |

## Коммуникации

T-011. Разработать систему напоминаний перед визитом: звонки, СМС, мессенджеры, подготовка к анализам, отмена/перенос записи.

| Ответственный | Speaker A / колл-центр / IT |
| --- | --- |
| Срок | До 07.05 |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Снижает неявки и потери |

## Медицинские данные

T-012. Рассмотреть возможность предоставления врачам готовых анализов/обследований пациента до приема.

| Ответственный | Наташа (Speaker D) |
| --- | --- |
| Срок | Уточнить |
| Приоритет | Средний |
| Комментарий | Есть юридические ограничения |

## Документы

T-013. Описать процесс документов пациента: что подписывает, что хранится, роль МАКС/верификации, какие данные обязательны для перехода дальше.

| Ответственный | Наталья (Speaker B) |
| --- | --- |
| Срок | Уточнить |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Критично для медицинского процесса |

## Консультативные листы

T-014. Доработать предзаполнение заказов на основе электронных консультативных листов и организовать работу с врачами.

| Ответственный | Наталья (Speaker B) |
| --- | --- |
| Срок | Контроль до 07.05 |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Уменьшает потери назначений |

## Стандарты врачей

T-015. Согласовать стандарты заполнения консультативных листов с главным врачом, исключить несанкционированные изменения, обеспечить соответствие Минздраву.

| Ответственный | Наталья (Speaker B) / главный врач |
| --- | --- |
| Срок | До 30.04 |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Юридический и операционный риск |

## Автозадачи CRM

T-016. Настроить отслеживание назначений врача, сроков обследований и контакт ОП через 3 дня после первичного приема.

| Ответственный | Наталья (Speaker B) / CRM-команда |
| --- | --- |
| Срок | Уточнить |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Контроль последующих действий |

## Оплата

T-017. Разработать функционал сегментации клиентов по готовности к покупке и этапам оплаты: сумма выкупа, частичная оплата, остаток, просрочки.

| Ответственный | Наташа (Speaker D) |
| --- | --- |
| Срок | До 07.05 |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Ключевой блок для ОП |

## Онлайн-оплата

T-018. Организовать отправку QR-кодов/ссылок онлайн-оплаты пациентам, включая иногородних.

| Ответственный | Наташа (Speaker D) |
| --- | --- |
| Срок | Уточнить |
| Приоритет | Средний |
| Комментарий | Ускоряет оплату и планирование лечения |

## Регламенты продаж

T-019. Подготовить регламенты работы с пациентами и стандартные сценарии продаж, включая отработку возражений, для передачи Андрею.

| Ответственный | Наташа (Speaker D) |
| --- | --- |
| Срок | 30.04 |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Нужно для проектирования CRM |

## Встреча 30 апреля

T-020. Провести встречу с Андреем 30 апреля с 12:00 до 17:00 по регламентам, комментариям и доработкам CRM.

| Ответственный | Наталья (Speaker B) / Наташа / Андрей |
| --- | --- |
| Срок | 30.04, 12:00-17:00 |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Следующий рабочий слот |

## Контроль оплат

T-021. Обеспечить контроль неоплаченных процедур и сделок с постановкой задач менеджерам на обзвон.

| Ответственный | Наташа (Speaker D) |
| --- | --- |
| Срок | До 07.05 / уточнить |
| Приоритет | Высокий |
| Комментарий | Нужно видеть недополученную сумму |

# 3. Зависимости

| Зависимость | Почему важно |
| --- | --- |
| CJM/CGM | Без заполненной карты пути нельзя корректно проектировать статусы, поля и автоматические задачи. |
| Метрики и отчеты | Список отчетов определяет, какие данные обязательно фиксировать в CRM. |
| Регламенты продаж | Подсказки, скрипты и автозадачи можно автоматизировать только после описания ручного процесса. |
| Медицинский блок | Предзаполнение заказов зависит от правил работы с консультативным листом и стандартов врачей. |
| Оплата | Контроль частичной оплаты зависит от структуры сделки, статусов оплаты и интеграции с кассой/онлайн-оплатой. |

# 4. Что не включать в первый MVP без уточнения

Автоматические подсказки по поколению/возрасту, если нет утвержденных ручных скриптов.

Полная автоматизация обработки медицинских документов без юридической проверки.

Сложная сквозная аналитика по всем каналам до согласования справочника источников.

Полная автоматизация работы с анализами пациента до приема без регламента безопасной передачи данных.