РЕЗЮМЕ ВСТРЕЧИ
Тема: Развитие CRM-модуля на базе МИС «1С:Медицина. Поликлиника»

Дата проведения: 03 апреля 2026 г.

Участники: Геннадий, Наталия, Вадим, Алексей, Андрей

Ключевые решения и зафиксированные требования

| № | Направление | Формулировка требования | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жизненный цикл пациента (CJM) | Сформировать полный цикл: первичное касание → промежуточные приёмы → повторные продажи → завершение лечения | Наталия |
| 2 | Воронка продаж | Определить чёткие вехи и правила автоматического перевода статусов лидов/сделок | Вадим, Наталия |
| 3 | Гео-сегментация | Определять «иногородних» по радиусу/удалённости от клиники (гео-координаты), а не по названию населённого пункта | Вадим, Наталия |
| 4 | Сегментация базы | Внедрить единую структуру сегментации (~36 тегов/категорий) для таргетированных коммуникаций | Вадим, Наталия |
| 5 | Дашборды | Два контура: • Оперативный: дневной поток, оплаты, явки • Кураторский: план/факт, эффективность, стимуляция | Все участники |
| 6 | Цветовая индикация | Визуализация этапов лечения для контроля удовлетворённости, доходимости и пропусков | Андрей, Наталия |
| 7 | Уведомления кураторам | Напоминания об оплатах (сегодня/завтра); алерты об отказах | Наталия |
| 8 | Финансовая логика | Учитывать частичные оплаты в планах; корректно относить оплаты перенесённых заказов к исходному куратору | Наталия, Алексей |
| 9 | Причины отказов/возвратов | Фиксировать и классифицировать: отъезд в другой город, отказ без причины, финансовые и пр. | Геннадий, Наталия |
| 10 | Отчётность | Внедрить отчёты: «Сделки в работе», «Пациенты без сделок», «Завершённые планы лечения» | Геннадий, Вадим |
| 11 | Интеграции | Чат-боты и платформа ВК уже внедряются: диалоги + напоминалки внутри 1С | Андрей |
| 12 | Стратегический фокус | Повышение конверсии на всех этапах + внедрение инструментов роста LTV (пожизненной ценности пациента) | Стратегическое планирование |

Следующие шаги

- Сформировать реестр из сегментов с правилами автоматического назначения (срок: до 20.04)

- Подготовить макеты дашбордов (оперативный + кураторский) в 1С/Yandex/PowerBI (срок: до 20.04)

- Сформировать визуализированный путь клиента (срок: до 20.04)