Анализ встречи
Индвиго CRM

Первая рабочая встреча по внедрению CRM

28 апреля 2026 г.

Участники:

Вадим (Speaker A) — ведущий CRM-проекта  |  Наталья (Speaker B) — аналитика/управление

Андрей (Speaker C) — разработчик/интегратор  |  Наташа (Speaker D) — руководитель отдела продаж

Документ содержит три раздела:
1. Резюме встречи
2. Роадмап задач
3. Функциональные требования v0.1

РАЗДЕЛ 1

# Резюме встречи

Дата: 28 апреля 2026 г.

Формат: Онлайн (Microsoft Teams)

Участники: Вадим (Speaker A), Наталья (Speaker B), Андрей (Speaker C), Наташа (Speaker D)

Тема: Первая встреча по проектированию CRM-системы клиники «Индвиго»

Следующая встреча: 7 мая 2026 г.

## Контекст

Встреча посвящена запуску работ по внедрению CRM-системы в медицинском центре. Основным инструментом для структурирования обсуждения выступила Customer Journey Map (CJM). Команда последовательно прошла по этапам жизненного цикла пациента — от первого касания через маркетинговые каналы до завершения курса лечения и контроля оплаты.

## Ключевые темы встречи

### 1. Customer Journey Map — шаблон и методология

Вадим представил упрощённый табличный шаблон CJM, который должен быть совместно заполнен всеми подразделениями. Шаблон структурирован по этапам (до визита → первичный приём → работа отдела продаж → оплата и сопровождение). Определены ответственные за каждый этап: маркетинг отвечает за этап «до визита», колл-центр — за первичные контакты, врачи — за передачу назначений, отдел продаж — за продажи и сопровождение курса.

### 2. Сегментация пациентов

Подробно обсудили многоуровневую сегментацию пациентов в CRM:

- Первичный vs. повторный пациент — для CJM пациент, вернувшийся через 2–3 года, не является «первичным», но для отдела продаж каждая новая сделка является первичной

- Сегментация по теплоте (ABC): A — готов купить, B — сомневается, C — не готов

- Сегментация по возрасту и поведенческим факторам (поколения: бумеры, миллениалы, зумеры) с автоматическими подсказками менеджерам

- Иногородние пациенты — отдельный сценарий, требует особой логики записи и оплаты

### 3. Каналы привлечения пациентов

Определена задача объединить все источники входящего трафика в единую систему учёта: сайт, сарафанное радио, баннеры, растяжки, прямые визиты, колл-центр. Планируется внедрение сквозной аналитики с привязкой к рекламным кампаниям.

### 4. Система напоминаний до визита

Обсуждена система коммуникаций с пациентом перед визитом: напоминания о подготовке к анализам/обследованиям через SMS и мессенджеры, возможность отмены или переноса записи без звонка, предоставление готовых обследований врачу до приёма для сокращения времени консультации.

### 5. Электронный консультативный лист и предзаполнение заказов

Поднята ключевая операционная проблема: ряд врачей вносит в план лечения «предварительные» назначения, не предназначенные для продажи. Необходимо стандартизировать работу с консультативными листами. Обсуждено внедрение электронного предзаполнения заказов врачами по образцу Плесовской клиники — как только врач заполняет консультативный лист, услуги автоматически попадают в заказ отдела продаж. Верификация документов через систему МАКС и привязку к Госуслугам рассматривается как перспективное направление.

### 6. Управление сделками и контроль оплаты

Наташа (отдел продаж) обозначила ключевую потребность: видеть в CRM суммы по стадиям сделок — «первичные», «частично оплаченные», «полностью оплаченные», «завершённые». Особо подчёркнута философия единовременной оплаты полного курса лечения: это повышает ответственность пациента, обеспечивает планирование ресурсов и снижает «отсев» после 3–5 процедур. Обсуждена функция QR-кода для онлайн-оплаты, включая возможность отправки иногородним пациентам.

### 7. Аналитика: LTV и метрики

Определена необходимость фиксировать LTV (совокупный доход от пациента за весь жизненный цикл), средний чек, динамику по сделкам. Обсуждались параметры для аналитических отчётов, которые позволят выявлять «точки проседания» и целенаправленно работать с клиентской базой.

## Принятые решения

- Шаблон CJM доработать и разослать всем участникам для заполнения до 7 мая

- Наташа готовит регламенты работы с пациентами и стандарты продаж к 30 апреля

- 30 апреля с 12:00 до 17:00 — рабочая встреча: Наташа, Наталья и Андрей, разбор регламентов и комментариев к CRM

- Задачи по заполнению маркетинговых данных будут переданы Владу Гусельникову после его выхода из отпуска (~8 мая)

- Электронное предзаполнение заказов на основе консультативных листов — приоритетная функция для внедрения

- Стандарты заполнения консультативных листов — согласовать с главным врачом, исключить несанкционированные изменения

- Включить в CRM функционал контроля этапности оплаты и постановку задач менеджерам на обзвон по просрочкам

## Открытые вопросы

- Как будет организован контроль корректности заполнения консультативных листов врачами?

- Каковы точные параметры для автоматического присвоения сегмента пациенту (возраст, поведенческий профиль)?

- Возможна ли верификация документов через МАКС/Госуслуги — какие сроки и ограничения?

- Как разграничить зоны ответственности между ЦОЗ и отделом продаж при параллельном ведении пациента?

- Каков регламент для случаев, когда пациент пришёл на диагностику (УЗИ, МРТ), минуя запись через отдел продаж?

РАЗДЕЛ 2

# Роадмап задач

По итогам встречи 28 апреля 2026 г. Приоритеты распределены по трём фазам на основе срочности, зависимостей и договорённостей команды.

## Фаза 1 — Ближайшие задачи (до 7 мая 2026)

| Задача | Описание | Ответственный | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаблон CJM — разработка и рассылка | Создать финальную версию шаблона Customer Journey Map с полями для всех подразделений, разослать участникам | Вадим (A) | 07.05.2026 |  |
| Прорисовка пути клиента (этап «до визита») | Описать каналы маркетинга, точки входа, роль колл-центра до первого визита пациента | Вадим (A) | 07.05.2026 |  |
| Регламенты отдела продаж | Подготовить регламенты работы с пациентами, стандарты продаж, сценарии отработки возражений для передачи Андрею | Наташа (D) | 30.04.2026 |  |
| Рабочая встреча 30 апреля | Встреча с 12:00 до 17:00: разбор регламентов и комментариев к CRM. Участники: Наташа, Наталья, Андрей | Наталья (B), Наташа (D), Андрей (C) | 30.04.2026 |  |
| Сегментация пациентов — сценарии | Описать сценарии: первичный приём, приход на обследование (УЗИ, МРТ без записи), взаимодействие с ЦОЗ и отделом продаж | Наташа (D) + Андрей (C) | 30.04.2026 |  |
| Метрики и отчёты — ТЗ | Определить перечень метрик: средний чек, LTV, объём незакрытых сделок, стадии оплаты — для доработки CRM | Наталья (B) | 07.05.2026 |  |
| Учёт первичных и повторных пациентов | Разработать логику разделения на первичных/повторных в CRM с учётом жизненного цикла и истории сделок | Вадим (A) + Андрей (C) | 07.05.2026 |  |
| Google-почта в Teams | Добавить Google-аккаунт в Microsoft Teams для автоматической синхронизации данных и доступа к файлам | Вадим (A) | 07.05.2026 |  |
| Передача задач маркетинга Владу | После выхода Влада Гусельникова из отпуска — передача задачи заполнения маркетингового блока CJM под контролем Вадима | Вадим (A) + Влад | После 07.05 |  |

## Фаза 2 — Среднесрочные задачи (Sprint 3–4, май–июнь 2026)

| Задача | Описание | Ответственный | Приоритет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронное предзаполнение заказов врачами | Автоматическая передача услуг из консультативного листа в заказ отдела продаж в момент заполнения врачом | Наталья (B) + IT | Высокий |  |
| Система напоминаний до визита | SMS/мессенджер-напоминания о подготовке к анализам, о визите, возможность отмены/переноса без звонка | Колл-центр + IT | Высокий |  |
| Функционал контроля оплаты в CRM | Стадии сделок: первичные, частично оплаченные, полностью оплаченные, завершённые. Видимость суммы долга по менеджерам | Наташа (D) + Вадим (A) + IT | Высокий |  |
| QR-код для онлайн-оплаты | Возможность отправки QR-кода для онлайн-оплаты пациентам, в том числе иногородним, с автоматической фиксацией поступления | Наташа (D) + IT | Высокий |  |
| Автоматические задачи по просрочкам | При просрочке оплаты CRM автоматически создаёт задачу менеджеру на обзвон клиента с указанием суммы и дней просрочки | Вадим (A) + IT | Высокий |  |
| Стандарты консультативных листов | Согласование с главным врачом стандартов заполнения (по справочнику МКБ/Минздрав), запрет несанкционированных правок | Гл. врач + Наталья (B) | Средний |  |
| CRM: отслеживание назначений врача | CRM автоматически отслеживает сроки назначений и генерирует задачу отделу продаж (контакт через 3 дня после первичного приёма) | Наталья (B) + IT | Средний |  |
| Передача данных ЦОЗ в отдел продаж | Настроить автоматическую передачу информации о пациентах с диагностики (МРТ, УЗИ) в отдел продаж с напоминаниями | Вадим (A) + IT | Средний |  |
| Аналитика и отчёты: LTV, средний чек | Дашборд с ключевыми метриками: LTV по пациентам и сегментам, средний чек, воронка продаж, динамика повторных обращений | Наталья (B) + Вадим (A) | Средний |  |

## Фаза 3 — Долгосрочно / Backlog

| Задача | Описание | Ответственный | Приоритет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сегментация по возрасту и поколениям | Автоматическое присвоение «поколенческого» профиля (бумеры, миллениалы, зумеры) с подсказками менеджеру о стиле коммуникации | Наташа (D) + Вадим (A) | Низкий |  |
| Скриптование и подсказки менеджерам | На основе сегмента пациента автоматически предлагать менеджеру скрипты и «антискрипты» (что нельзя говорить) | Наташа (D) + IT | Низкий |  |
| Верификация через МАКС/Госуслуги | Интеграция с МАКС-системой для привязки документов пациента к профилю, электронного подписания через Госуслуги | Наталья (B) + IT + юрист | Низкий |  |
| Предоставление обследований врачу до приёма | Механизм загрузки и передачи готовых анализов/обследований врачу заблаговременно для сокращения времени консультации | Наташа (D) + IT | Низкий |  |
| Сквозная аналитика маркетинговых каналов | Интеграция рекламных кабинетов, телефонии, сайта, соцсетей в единую систему сквозной аналитики с атрибуцией | Влад (маркетинг) + IT | Низкий |  |

## Зависимости и риски

- Заполнение CJM невозможно без маркетинговых данных — Влад в отпуске, блок откладывается до 8 мая

- Электронное предзаполнение заказов требует согласования с главным врачом по стандартам консультативных листов

- Конфликт ЦОЗ и отдела продаж в части ведения пациентов — требует регламентного решения до настройки CRM

- Функционал QR-оплаты зависит от интеграции с платёжным шлюзом клиники

- Сегментация по поколениям и скриптование реализуются только после обкатки базового функционала CRM

РАЗДЕЛ 3

# Функциональные требования v0.1

Версия: 0.1 (черновик по итогам 1-й встречи)

Дата: 28 апреля 2026 г.

Статус: На согласовании

Следующий шаг: Уточнение и дополнение после встречи 30 апреля и 7 мая

## 1. Общее описание системы

CRM-система для медицинского центра «Индвиго» предназначена для управления полным жизненным циклом пациента: от первичного обращения через маркетинговые каналы до завершения курса лечения и контроля оплаты. Система должна объединить данные маркетинга, колл-центра, администраторов, врачей и отдела продаж в единую среду с прозрачной воронкой, аналитикой и инструментами коммуникации.

## 2. Роли пользователей

| Роль | Описание и основные задачи в системе |
| --- | --- |
| Менеджер отдела продаж | Ведение сделок, работа с назначениями врача, контроль оплаты, коммуникация с пациентом, выполнение задач по просрочкам |
| Руководитель отдела продаж (Наташа) | Мониторинг всех сделок и оплат, постановка задач менеджерам, аналитика воронки, управление сегментами |
| Врач | Заполнение электронного консультативного листа, предзаполнение заказа, передача пациента в отдел продаж |
| Администратор / Колл-центр | Первичная запись пациента, фиксация источника обращения, отправка напоминаний |
| Маркетолог | Управление источниками трафика, аналитика каналов, настройка CJM |
| Аналитик / Руководство (Наталья) | Доступ к отчётам: LTV, средний чек, метрики воронки, эффективность менеджеров |
| Администратор системы (Вадим) | Настройка CRM, управление ролями, интеграции, шаблоны |

## 3. Функциональные требования

### ФТ-01: Карточка пациента и жизненный цикл

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Описание | Единый профиль пациента с полной историей взаимодействий, сделок, оплат и обращений |
| Пользователи | Все роли |
| Входные данные | ФИО, дата рождения, контакты, источник обращения, история визитов, жалобы, назначения врачей |
| Ожидаемый результат | Карточка с хронологией контактов, суммарным LTV, текущей стадией, сегментом и задачами |
| Приоритет | Высокий |
| Примечание | Повторный пациент НЕ создаётся заново; открывается новая сделка в рамках существующего профиля |

### ФТ-02: Сегментация пациентов

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Описание | Многоуровневая сегментация пациентов для управления приоритетами работы менеджеров |
| Пользователи | Менеджер ОП, руководитель ОП |
| Входные данные | Возраст, источник обращения, тип визита (первичный/повторный), статус оплаты, активность |
| Сегменты | ABC по теплоте: A — готов купить; B — сомневается; C — не готов. Дополнительно: иногородний, ВИП, реанимация |
| Ожидаемый результат | Автоматическое присвоение сегмента при заведении/обновлении записи; отображение в карточке |
| Приоритет | Высокий (базовая ABC — фаза 1; поколенческий профиль — фаза 3) |

### ФТ-03: Управление каналами привлечения

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Описание | Фиксация и учёт источника каждого обращения пациента |
| Пользователи | Маркетолог, администратор / колл-центр |
| Каналы | Сайт, сарафанное радио / рекомендация, баннеры / наружная реклама, прямой визит, колл-центр, соцсети, мессенджеры |
| Ожидаемый результат | Аналитика по источникам: количество обращений, конверсия в сделку, средний чек по каналу |
| Приоритет | Высокий |

### ФТ-04: Система напоминаний и коммуникации

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Описание | Автоматические коммуникации с пациентом на этапе до визита |
| Пользователи | Колл-центр, IT |
| Триггеры | За 1–2 суток до визита; при наличии назначений на подготовку (анализы, МРТ, УЗИ) |
| Каналы | SMS, мессенджеры (WhatsApp, Telegram), звонок |
| Функционал | Отправка напоминания с информацией о подготовке; возможность отмены/переноса через ответ в мессенджере |
| Приоритет | Высокий |

### ФТ-05: Электронный консультативный лист и предзаполнение заказа

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Описание | Электронное оформление консультативного листа врачом с автоматической передачей услуг в заказ отдела продаж |
| Пользователи | Врач, менеджер ОП |
| Входные данные | Назначения из 1С (Плесовская модель), стандарты МКБ, коды услуг |
| Ожидаемый результат | Заказ автоматически формируется на основе консультативного листа; менеджер видит готовый список услуг и стоимость |
| Ограничения | Соответствие Минздрав/МКБ. Исправления — только в рамках суток. Черновики в 1С недопустимы |
| Приоритет | Высокий |

### ФТ-06: Управление сделками (воронка продаж)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Описание | Ведение воронки продаж от первого контакта до закрытия сделки |
| Пользователи | Менеджер ОП, руководитель ОП |
| Стадии сделки | 1 — Первичный контакт; 2 — Переговоры / презентация; 3 — Частичная оплата; 4 — Полная оплата; 5 — В процессе лечения; 6 — Завершена; 7 — Отказ |
| Ожидаемый результат | Канбан-доска или список сделок с фильтрами по стадии, менеджеру, сумме, дате |
| Метрики | Общая сумма незакрытых сделок, объём частичных оплат, «дельта» к доплате по каждому пациенту |
| Приоритет | Высокий |

### ФТ-07: Контроль оплаты и задачи по просрочкам

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Описание | Мониторинг этапов оплаты и автоматическая постановка задач при просрочке |
| Пользователи | Менеджер ОП, руководитель ОП |
| Входные данные | Плановая сумма курса, оплаченная сумма, даты транзакций |
| Логика | Если пациент выкупил < 100% и прошло N дней — создать задачу менеджеру. Настраиваемый порог дней (например, 5, 7, 14 дней) |
| Ожидаемый результат | Список просроченных сделок по менеджерам; задача — позвонить, статус — выполнена / отложена / отказ |
| QR-оплата | Возможность отправки QR-кода пациенту (SMS/мессенджер) для онлайн-оплаты оставшейся суммы |
| Приоритет | Высокий |

### ФТ-08: Аналитика и отчётность

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Описание | Аналитический модуль для оценки эффективности работы и управленческих решений |
| Пользователи | Наталья (B), руководство |
| Отчёты | LTV по пациентам и сегментам; средний чек; воронка по стадиям; эффективность менеджеров; конверсия по каналам |
| Дополнительно | Динамика оплат по периодам; анализ «выкупа» vs. объём назначений врача |
| Приоритет | Средний (MVP-отчёты — фаза 2) |

## 4. Нефункциональные требования

- Интеграция с 1С (Медицина) для получения данных о назначениях, заказах, оплатах

- Интеграция с телефонией / колл-центром для фиксации звонков и источника обращения

- Соответствие законодательству РФ о персональных данных (ФЗ-152), медицинским стандартам Минздрава

- Поддержка интеграции с платёжными системами для реализации QR-оплаты

- Веб-интерфейс (десктоп), мобильная версия не обязательна на старте

- Ролевая модель доступа — каждая роль видит только свой функциональный блок

## 5. Открытые вопросы к уточнению

- Как технически разграничить сделки ЦОЗ и отдела продаж при пересечении по одному пациенту?

- Каков точный алгоритм присвоения сегмента ABC — ручной или автоматический на основе правил?

- Какие параметры порогов для задач по просрочкам (5 / 7 / 14 дней) — нужно согласование с руководством ОП?

- Интеграция с МАКС/Госуслуги — статус правового регулирования и сроки возможного внедрения?

- Единая телефония или несколько систем? Нужно ли агрегировать данные из разных источников?

- Каков формат передачи данных о пациентах из 1С (API, файловый обмен, прямое подключение к БД)?

Документ сформирован по итогам встречи 28.04.2026 | mymeet.ai + Claude AI | Следующая встреча: 07.05.2026